ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание прототипа информационной системы

«Единый реестр камер»

платформа согласования, учёта и подключения средств видеонаблюдения к Единой системе видеонаблюдения Ямало-Ненецкого автономного округа

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Версия документа | 1.5 (проект для обсуждения) |
| Дата | 23.09.2026 |
| Заменяет | ТЗ «Реестр СВН», версия 0.1 от 31.08.2026 |
| Заказчик | Департамент региональной безопасности ЯНАО (уточняется) |
| Участники | ГКУ ЯНАО «Ресурсы Ямала» (оператор ЕСВ), органы местного самоуправления и иные владельцы камер |
| Статус | Рабочий проект; открытые вопросы — раздел 17 |

Содержание

Оглавление обновится при открытии документа (F9).

# Лист изменений

| Версия | Дата | Что изменено |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 31.08.2026 | Первый черновик ТЗ «Реестр СВН»: процесс согласования, статусы, интеграции. |
| 1.0 | 23.09.2026 | Документ переработан вокруг единого реестра камер: — камера (постоянная запись) и заявление (документ, меняющий камеру) разделены; — состояние камеры описано двумя осями: размещение и подключение к ЕСВ; — добавлены результаты разбора действующего сервиса ЕКС и требования к архитектуре «вся логика на сервере»; — добавлены требования ЕСВ ЯНАО и федеральных ТТ АПК «Безопасный город» к камерам; — добавлены эксплуатация, сверка с ЕСВ, миграция данных, защита учётных данных камер; — выделен объём прототипа (раздел 13). |
| 1.1 | 23.09.2026 | По итогам обсуждения прототипа: — данные о камере вносятся в два этапа: минимум при заявлении, полные данные для ЕСВ после одобрения (7.1.3, Приложение А); — состав карточки сокращён до основных полей; характеристики модели перенесены в справочник моделей; — добавлен исполнитель техподдержки: заявки о неисправности направляются ему автоматически (7.5); — добавлены учётные данные PTZ-пользователя для поворотных камер, запрет учётных данных в RTSP-ссылке (7.3.4). |
| 1.2 | 23.09.2026 | По итогам разбора порядка подключения к ЕСВ «Ресурсов Ямала» и обсуждения прототипа: — добавлен разбор действующего порядка подключения (3.5); — глубина архива единая для ЕСВ и владельцем не вводится; — добавлена подача модели, которой нет в справочнике, с проверкой РЯ (7.3.6); — платформа сама формирует данные для импорта в ЕСВ; сопоставление полей — Приложение Д; — справочники выровнены с ЕСВ: типы камер, 13 МО, узлы РМТКС (7.12); — в автопроверку добавлены требования к распознаванию лиц, ГРЗ и силуэтов (7.4). |
| 1.3 | 23.09.2026 | По итогам сквозного прохода заведения камеры в прототипе: — «путь камеры»: шесть этапов, текущий этап, ответственный и срок видны всем ролям (7.1.5); — срок действия согласования размещения (6 месяцев) и норматив подключения у РЯ (5 рабочих дней); — соглашение с РЯ — сущность платформы: владелец видит свои соглашения и перечни камер, РЯ оформляет новое соглашение прямо в платформе (7.3.2); — на этапе 2 добавлены канал связи до узла РМТКС, тип камеры по классификатору ЕСВ и фото после монтажа; — подключение завершается передачей записи в ЕСВ по API с предпросмотром полей (7.3.3). |
| 1.4 | 23.09.2026 | По итогам разбора реальной заявки в ЕСВ: — RTSP URL вводится полностью, с логином и паролем; пароль уходит в хранилище секретов, в интерфейсе ссылка показывается скрытой (7.3.4); — номер ЕКС в карточку камеры не входит; — учтена схема с пробросом портов: адрес потока и локальный IP камеры хранятся раздельно; — в разбор действующего порядка добавлены наблюдения по реальной заявке (3.5); — на этапе прототипа принимается любая RTSP-ссылка, слабый пароль даёт предупреждение, а не отказ; — тип камеры по классификатору ЕСВ выбирается уже в заявлении и сверяется с моделью на этапе 2; — проверка у РЯ оформлена как один экран из четырёх пунктов с кнопкой «Добавить в ЕСВ» через API и возвратом владельцу с комментарием (7.3.3). |
| 1.5 | 23.09.2026 | По итогам разбора соглашения с РЯ (№ 80 от 11.03.2025) и обсуждения: — в пути камеры — даты завершения этапов и длительность в рабочих днях (7.1.5); — экран ДРБ «Контроль прохождения»: камеры по этапам, ответственные, просрочки, среднее время этапов (7.1.6); — соглашение хранится в платформе со сканом; паспорт СВН (приложение № 1 к соглашению) формируется платформой из карточки (7.3.7, Приложение Е); — в данные этапа 2 добавлены поля паспорта: серийный номер, версия прошивки, высота для внешних, описание места размещения, для поворотных — погрешность азимута и трансляция телеметрии. |

# 1. Общие сведения

## 1.1. Наименование системы

Полное наименование: информационная система «Единый реестр камер» — платформа согласования, учёта и подключения средств видеонаблюдения к Единой системе видеонаблюдения Ямало-Ненецкого автономного округа.

Краткое наименование: ЕРК, «Реестр камер».

## 1.2. Заказчик и участники

Заказчик и согласующий орган — Департамент региональной безопасности ЯНАО (ДРБ).

Оператор ЕСВ — ГКУ ЯНАО «Ресурсы Ямала» (РЯ): соглашения о подключении, техническая проверка и подключение камер к ЕСВ.

Владельцы камер — органы местного самоуправления, ЕДДС муниципальных образований, учреждения и иные организации, подключающие камеры к ЕСВ.

Силовой блок — УМВД, УФСБ, ФСО, ГУ МЧС: согласуют места размещения камер общественной безопасности.

Исполнители техподдержки — подрядчики владельцев по контрактам на обслуживание (или сам владелец): получают заявки о неисправности камер.

Разработчик прототипа — определяется заказчиком.

## 1.3. Основания для разработки

Письмо ДРБ ЯНАО о проблемах действующего порядка согласования средств видеонаблюдения (СВН) и предложениях по его изменению.

Разбор действующего сервиса «Камеры рассмотрение» Единой картографической системы ЯНАО (map.yanao.ru/eks/cameras_reg), выполненный 23.09.2026 (раздел 3.3).

Технические требования к средствам видеонаблюдения и каналам связи для подключения к ЕСВ ЯНАО (ред. 15.10.2025).

Технические требования к системам видеонаблюдения в составе АПК «Безопасный город».

Решения рабочего обсуждения: реестр — источник истины; в реестр входят камеры ЕСВ и кандидаты на подключение; действующий механизм ЕКС не устраивает участников, так как построен на картографической системе, где данные хранятся и обрабатываются на стороне браузера.

## 1.4. Назначение документа и этапность

Документ описывает целевую систему и отдельно выделяет объём прототипа (раздел 13). Прототип создаётся, чтобы проверить модель данных и ключевые сценарии на реальных данных пилотных муниципальных образований с реальными пользователями ДРБ, РЯ и владельцев камер. По итогам пилота ТЗ уточняется до версии для промышленной системы.

Структура документа ориентирована на ГОСТ 34.602-2020 и адаптирована под задачу создания прототипа.

# 2. Назначение и цели создания системы

## 2.1. Назначение

ЕРК — единственный достоверный источник сведений о каждой камере, подключённой к ЕСВ или планируемой к подключению, и рабочее место для всех процессов, которые меняют эти сведения: согласования размещения, изменения и вывода камеры, подключения к ЕСВ, контроля эксплуатации.

## 2.2. Цели и измеримые результаты

| Цель | Как проверяется |
| --- | --- |
| Все камеры ЕСВ учтены в реестре | Автоматическая сверка реестра с ЕСВ выявляет любую камеру, которая есть в ЕСВ, но отсутствует в реестре, не позднее чем через сутки |
| Подключение к ЕСВ только через согласование | Камера не может получить состояние «подключена» без одобренного заявления на размещение (кроме импортированного действующего фонда) |
| Контроль сроков рассмотрения | Для каждого заявления виден срок и остаток; просрочка автоматически уведомляет руководителя ДРБ |
| Решения ДРБ — данные, а не файлы | Отчёт по исходам и причинам отказов и доработок строится без ручного разбора документов |
| Защита учётных данных камер | Логины, пароли и адреса потоков с учётными данными не отображаются ни одному пользователю в карточке; каждый доступ к ним журналируется |
| Никто не узнаёт о выводе камеры постфактум | Подписчики получают уведомление при подаче заявления на вывод, до отключения камеры |
| Актуальность данных | Владелец раз в год подтверждает актуальность карточки; доля неподтверждённых карточек видна в отчёте |

## 2.3. Что не входит в назначение системы

ЕРК не хранит и не показывает видео, не является системой управления видеонаблюдением (VMS) и не заменяет ЕСВ.

ЕРК не выполняет распознавание лиц, номеров и иную видеоаналитику — это функции ЕСВ и блока «Общественная безопасность и правопорядок» АПК БГ.

ЕРК не заменяет ЕКС как картографическую систему: подложка и тематические слои ЕКС используются как внешние источники.

# 3. Характеристика текущего состояния

## 3.1. Действующий порядок

Владелец камеры подаёт заявление в сервисе ЕКС, ДРБ рассматривает его до 10 рабочих дней (одобрить, отказать, вернуть на доработку), владелец монтирует камеру и заполняет характеристики, РЯ проверяет камеру и подключает её к ЕСВ.

## 3.2. Проблемы по письму ДРБ

ДРБ видит камеры уже после их заведения в ЕСВ, когда приёмка работ у муниципального образования может быть пройдена, даже если камера не соответствует согласованному формату.

Полное согласование проходят только камеры, финансируемые ДРБ; остальные подключаются без единого порядка.

Нет уведомления об удалении камеры: камера, нужная аналитике или полиции, может быть удалена, а ДРБ узнаёт об этом с задержкой.

Углы обзора, азимут и координаты вносятся без контроля качества, поэтому достоверную карту зон видеонаблюдения построить нельзя.

## 3.3. Результаты разбора действующего сервиса ЕКС

Сервис реализован как набор тематических карт универсального ГИС-портала eLiteGIS/CoGIS: разделы «Организации», «Уполномоченный орган (Согласование)», «Операторы», «Администрирование» и отдельная карта «Обоснование стоимости СВН (Департамент)». Выявлено:

| № | Наблюдение | Последствие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бизнес-логика, проверки и отображение строятся на стороне браузера; сервер выступает хранилищем слоёв картографической системы | Правила процесса и права доступа нельзя гарантировать на сервере; любая доработка требует правки клиентской части портала |
| 2 | Сведения о камерах в разных разделах не сходятся: 236 камер в «Управлении камерами» оператора, 652 камеры, импортированные из ЕСВ и ожидающие заполнения характеристик, 6747 «существующих» и 899 «планируемых» камер на карте департамента | Единого реестра фактически нет; неизвестно, какой источник верен |
| 3 | Логин, пароль и RTSP-ссылка со вшитыми учётными данными хранятся в карточке камеры и видны в интерфейсе; встречаются простые заводские пароли | Прямой риск несанкционированного доступа к камерам; противоречит требованиям ИБ АПК БГ |
| 4 | Очередь ДРБ пуста, рассмотренных заявлений за месяц нет; почти все ~1000 заявлений архива имеют одну отметку времени (массовая загрузка) | Согласование фактически идёт вне системы |
| 5 | Решение уполномоченного органа прикладывается файлом .docx | Нельзя отфильтровать решения по исходу и причине, посчитать сроки |
| 6 | Путаница статусов: в архиве заявления подписаны «на согласовании», хотя имеют статус «Рассмотрено»; связь статуса камеры и её работоспособности не описана | Пользователи не понимают, где находится камера и что с ней делать |
| 7 | Интерфейс — узкая панель поверх карты: таблицы обрезаются, кнопки уходят за край; глубина архива вводится в секундах; ручное сохранение («дискета») | Ошибки ввода, неудобство, отказ от работы в системе |
| 8 | 652 импортированные камеры дозаполняются по одной, без массовой загрузки | Импорт не завершается |

## 3.4. Что сохраняется из действующего сервиса

Пакетное заявление с решением ДРБ по каждой камере.

Импорт действующих камер из ЕСВ с пометкой «дозаполнить».

Отдельное состояние работоспособности камеры (работает, проблема с кадром, недоступна).

Маска наименования камеры по муниципальному образованию и организации (например, «НБР.ДРБ …», «ТАЗ.ЕДДС …»).

Поле «целевой ИИ» (лицо, ГРЗ, силуэты, обзорная) — соответствует классу камеры по назначению.

Тематические слои ДТП, преступлений и аварийных участков дорог как обоснование размещения.

Привязка камеры к соглашению с оператором ЕСВ (номер и дата).

Коды муниципальных образований в номерах (SAL, NOY, LAB, GUB, NUR, NAD, PRO, PRU, MUR, TAZ, YAM и др.).

## 3.5. Действующий порядок подключения к ЕСВ

Порядок опубликован ГКУ «Ресурсы Ямала» (ред. 16.10.2025): заявитель сам подбирает и устанавливает камеру, организует канал до узла РМТКС, настраивает камеру, обращается в РЯ для заключения соглашения, заполняет xlsx-форму импорта и отправляет её на help@yanao.ru; доступ к просмотру архива — отдельным официальным письмом, до 30 рабочих дней. Выявлено:

| № | Наблюдение | Последствие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Согласования места с ДРБ в порядке нет; камеру ставят до первого контакта с РЯ | ДРБ узнаёт о камере после подключения; владелец рискует вложениями до ответа |
| 2 | Пять каналов взаимодействия: система техподдержки, оператор связи, телефон и почта сотрудников, help@yanao.ru, официальное письмо | Нет номера заявки и статуса; процесс держится на конкретных людях |
| 3 | Форма требует логин и пароль камеры и PTZ-пользователя; образец содержит RTSP-ссылку с паролем; форма уходит по почте | Учётные данные камер передаются открытым текстом |
| 4 | Заявителю выдаётся внутренний формат импорта платформы ЕСВ: 37 колонок на английском, часть «не заполнять», архив в секундах | Ошибки заполнения, лишняя нагрузка на заявителя |
| 5 | «Если не знаете азимут и угол обзора — введите 0» | Карта зон наблюдения недостоверна |
| 6 | Сервис проверки RTSP-ссылок esvcheck (ping, порт, анализ потока; одна камера или список из xlsx) доступен только по белому списку IP и принимает ссылку с логином и паролем внутри | Внешний заявитель не может проверить поток; пароли вводятся вручную открытым текстом |
| 7 | Справочники не совпадают: в форме камер 12 округов без Лабытнанги, в форме пользователей — 13 и другие названия; типы камер различаются в форме, техтребованиях и ЕКС | Нельзя свести данные без ручной правки |
| 8 | Требования к камерам противоречат друг другу (ЕСВ 2025, рекомендации АТК 2023 по распознаванию, ТТ АПК БГ): ONVIF, освещённость, размер лица в кадре, наклон | Владелец не знает, чему соответствовать; проверки нет |
| 9 | Подтверждение добавления — «обычно несколько рабочих дней», без норматива | Нет контроля сроков |
| 10 | Реальная заявка (две камеры, форма от 19.12.2025): азимут и угол обзора — 0; в заявке остался строкой образец из шаблона; описание дублирует наименование; в колонке IP — локальный адрес 192.168.1.x, а поток идёт через проброс портов на другой адрес; порт не заполнен; пароли в файле открытым текстом | Данные в ЕСВ недостоверны, ошибки выявляются вручную |

# 4. Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ЕРК | Информационная система «Единый реестр камер», создаваемая по настоящему ТЗ |
| СВН, камера | Средство видеонаблюдения — IP-камера, учитываемая в реестре |
| ЕСВ | Единая система видеонаблюдения ЯНАО |
| ЕКС | Единая картографическая система ЯНАО (map.yanao.ru), в которой работает действующий сервис согласования |
| ДРБ | Департамент региональной безопасности ЯНАО |
| РЯ | ГКУ ЯНАО «Ресурсы Ямала» — оператор ЕСВ |
| МО, ОМСУ | Муниципальное образование; орган местного самоуправления |
| Владелец | Организация, которой принадлежит камера и которая отвечает за её размещение и данные |
| Эксплуатант | Организация или подразделение, обслуживающее камеру (может совпадать с владельцем) |
| Силовой блок | УМВД, УФСБ, ФСО, ГУ МЧС — согласуют места размещения камер общественной безопасности |
| Реестр | Совокупность записей о камерах в ЕРК; источник истины для ЕСВ и других потребителей |
| Карточка камеры | Запись реестра о камере со всеми её сведениями и историей |
| Заявление | Документ владельца (или ДРБ), который создаёт, изменяет или выводит камеры; содержит одну или несколько позиций-камер |
| Паспорт СВН | Технические сведения о смонтированной камере, проверяемые перед подключением к ЕСВ |
| Эталонный кадр | Фото сектора обзора, приложенное к заявлению и утверждённое ДРБ; образец для сверки ракурса |
| Сектор обзора | Фигура на карте: точка установки, азимут, угол обзора, дальность |
| Класс камеры | Назначение: обзорная, аналитическая, идентификационная; определяет требования к камере и размещению |
| КТ1 | Контрольная точка плана: решение ДРБ по заявлению до монтажа |
| КТ2 | Контрольная точка факта: сверка фактического ракурса подключённой камеры с эталонным кадром |
| Класс канала | А — наземный канал с нормированными параметрами; Б — спутниковый или сотовый канал со смягчёнными параметрами, только обзорное наблюдение |
| Сверка | Автоматическое сравнение реестра и ЕСВ с выявлением расхождений |
| Неучтённая камера | Камера, которая есть в ЕСВ, но отсутствует в реестре |
| АПК БГ | Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» |
| ЕСИА | Единая система идентификации и аутентификации (Госуслуги) |
| AD | Active Directory — корпоративный каталог пользователей |
| ТА | Точка агрегации ЕСВ |

# 5. Участники и роли

| Роль | Кто | Что делает в системе |
| --- | --- | --- |
| Владелец — исполнитель | Сотрудник МО, ЕДДС, учреждения | Создаёт и подаёт заявления, заполняет паспорт, подтверждает монтаж и выполнение изменений, ежегодно подтверждает актуальность карточек, видит свои камеры полностью |
| Владелец — администратор организации | Ответственный в организации | То же + управляет сотрудниками своей организации в ЕРК |
| ДРБ — специалист | Сотрудник ДРБ | Рассматривает заявления, принимает решения по камерам, ведёт согласования с силовым блоком, разбирает расхождения ракурса |
| ДРБ — руководитель | Руководитель подразделения ДРБ | То же + получает уведомления о просрочках, видит сводные отчёты, распределяет заявления |
| РЯ — оператор | Сотрудник РЯ | Ведёт соглашения, проводит тестовое подключение и замер канала, подтверждает или отклоняет подключение, отключает камеры, разбирает неисправности и расхождения сверки, единственный имеет доступ к учётным данным камер |
| Исполнитель техподдержки | Подрядчик владельца по контракту на обслуживание | Получает заявки о неисправности своих камер (по почте или в ЕРК), отмечает выполнение работ |
| Потребитель | Полиция, ЕДДС, аналитики | Только просмотр реестра в пределах прав и подписка на уведомления (например, о выводе камер) |
| Администратор системы | Технический администратор | Справочники, пороги проверок, нормативы сроков, шаблоны документов, пользователи и роли, настройки интеграций; не принимает решений по камерам |
| Внешняя система | ЕСВ, ЕКС, иные | Обмен данными через API в пределах выданных прав |

## 5.1. Правила доступа

Права проверяются на сервере для каждого запроса API. Данные, на которые у пользователя нет прав, не передаются клиенту вовсе — сокрытие в интерфейсе не считается разграничением доступа.

Владелец видит полную карточку только своих камер. Камеры других организаций он видит на карте как точку, сектор, класс и производное состояние — чтобы не ставить камеру туда, где уже есть чужая, — без технических данных и контактов.

Учётные данные камер доступны только роли «РЯ — оператор», каждый просмотр журналируется (раздел 11.2).

Сведения о камерах общественной безопасности могут потребовать ограниченного доступа — решение за ДРБ (раздел 17).

| Действие | Владелец | ДРБ | РЯ | Потребитель | Администратор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видеть свои камеры полностью | да | все | все | — | все |
| Видеть чужие камеры на карте (без техданных) | да | да | да | в пределах прав | да |
| Подать заявление на размещение или изменение | да | — | — | — | — |
| Подать заявление на вывод | да | да | — | — | — |
| Принять решение по камере (КТ1) | — | да | — | — | — |
| Зафиксировать ответ силового блока | — | да | — | — | — |
| Подтвердить подключение, отключить камеру | — | — | да | — | — |
| Видеть учётные данные камеры | — | — | да, с журналом | — | — |
| Править справочники и пороги | — | предлагает | — | — | да |

# 6. Требования к архитектуре

## 6.1. Главный принцип: вся логика на сервере

Ключевое отличие от действующего сервиса ЕКС. Обязательные требования:

1. Сервер — единственный источник истины. Все проверки, переходы состояний, расчёты сроков, права доступа и формирование документов выполняются на сервере. Клиент (веб-интерфейс, карта) только отображает данные и отправляет команды.

2. Любая попытка выполнить недопустимое действие (неразрешённый переход, отсутствующие обязательные данные, нет прав) отклоняется сервером с понятным кодом и текстом ошибки, независимо от того, что показал интерфейс.

3. Карта — вид представления реестра, а не хранилище. Геометрия камер хранится в базе реестра (PostGIS) и выдаётся сервером слоями с учётом прав пользователя. Изменение положения или сектора камеры на карте — обычная команда API с серверными проверками.

4. Каждое изменение данных выполняется транзакцией на сервере и оставляет запись в журнале событий: кто, когда, что было, что стало, на каком основании (заявление, решение, импорт).

5. Фоновые процессы — сверка с ЕСВ, мониторинг, сверка ракурса, контроль сроков, напоминания — выполняются серверным планировщиком, а не в браузере пользователя.

## 6.2. API-first

Вся функциональность доступна через REST API, спецификация OpenAPI 3.1 публикуется и поддерживается в актуальном состоянии; версия в пути (/api/v1).

Веб-интерфейс — клиент того же API без скрытых возможностей.

Внешние системы подключаются через тот же API или вебхуки на события без изменения ядра.

## 6.3. Модульный монолит

На объёме региона (тысячи камер, сотни пользователей) микросервисы избыточны. Рекомендуется модульный монолит с единой базой данных и строгими границами модулей, чтобы любой модуль можно было выделить позже:

| Модуль | Ответственность |
| --- | --- |
| registry | Камеры, карточки, история изменений, архив |
| applications | Заявления, позиции, решения, согласования с силовым блоком, сроки |
| esv | Соглашения, очередь подключения, протоколы проверки, отключение |
| checks | Автоматические проверки при подаче, паспорта, канала; пороги |
| operations | Состояние работоспособности, неисправности, сверка ракурса (КТ2), подтверждение актуальности |
| reconciliation | Сверка реестра с ЕСВ, реестр расхождений |
| geo | Слои карты, секторы, пространственные проверки, подложки |
| documents | Файлы, шаблоны, генерация документов |
| notify | Подписки, уведомления, вебхуки |
| secrets | Учётные данные камер в защищённом хранилище |
| integration | Адаптеры ЕСВ, ЕКС, ЕСИА, AD, почты |
| admin, audit | Справочники, настройки, пользователи, журнал аудита |

## 6.4. Машина состояний

Допустимые переходы состояний камеры и заявления описываются декларативно (таблица переходов с условиями и ролями) и проверяются сервером. Таблицы переходов — раздел 9. Изменение правил процесса — правка таблицы переходов, а не переписывание кода интерфейса.

## 6.5. Журнал событий

Каждое значимое действие (подача, решение, смена состояния, подключение, отключение, расхождение, просмотр учётных данных) записывается в журнал событий. Журнал — основа для уведомлений, вебхуков, аудита и отчётов.

## 6.6. Хранение данных

Реляционные данные и геометрия — PostgreSQL с расширением PostGIS.

Файлы (эталонные кадры, фото, документы) — S3-совместимое объектное хранилище; в базе — ссылка, контрольная сумма, метаданные.

Учётные данные камер — отдельное хранилище секретов с шифрованием; в базе реестра — только ссылка на секрет и признак наличия.

## 6.7. Рекомендуемый стек прототипа

Выбор стека остаётся за разработчиком по согласованию с заказчиком; обязательны принципы 6.1–6.5. Рекомендация:

| Слой | Рекомендация | Почему |
| --- | --- | --- |
| Сервер | Python 3.12 + FastAPI, SQLAlchemy, Alembic (альтернатива — Java/Kotlin + Spring Boot) | Быстрая разработка прототипа, автоматическая генерация OpenAPI |
| База данных | PostgreSQL 16 + PostGIS 3 (для промышленной — Postgres Pro или иная сборка из реестра российского ПО по требованию заказчика) | Пространственные проверки дублей и секторов на сервере |
| Интерфейс | React + TypeScript, картография MapLibre GL | Векторная карта, редактирование сектора, работа с тайлами ЕКС и OSM |
| Файлы | MinIO (S3-совместимое) | Эталонные кадры и документы вне базы |
| Фоновые задачи | Встроенный планировщик (APScheduler) или очередь задач (Celery + Redis) | Сверка, мониторинг, сроки |
| Вход | Keycloak (или аналог): локальные учётные записи, AD, в перспективе ЕСИА | Единая точка аутентификации, роли |
| Секреты | HashiCorp Vault или шифрованное хранилище на стороне сервера с отдельным ключом | Учётные данные камер не лежат в базе в открытом виде |
| Развёртывание | Контейнеры (Docker Compose для прототипа), ОС из реестра российского ПО (Astra Linux, РЕД ОС) | Перенос прототипа в контур заказчика |

# 7. Функциональные требования

## 7.1. Реестр камер

### 7.1.1. Камера как постоянная запись

Каждая камера — одна запись реестра с внутренним неизменяемым идентификатором (UUID) и человекочитаемым номером.

Номер камеры присваивается при создании и не меняется при последующих заявлениях: формат «КОД МО-порядковый номер», например LAB-00123. Идентификатор ЕСВ хранится как внешний идентификатор. Номер из ЕКС в карточку не входит и используется только при миграции для сопоставления.

Запись не удаляется: после отказа или вывода она переходит в архив и остаётся доступной с полной историей.

### 7.1.2. Две оси состояния

Состояние камеры описывается двумя независимыми осями (подробно — раздел 9):

Размещение: планируется → одобрена → смонтирована → выведена; отдельно — отказано.

Подключение к ЕСВ: не подключена → соглашение → подключена ⇄ временно отключена → отключена.

Оси связаны двумя правилами: подключение возможно только для смонтированной камеры; вывод завершается только после отключения от ЕСВ. Для пользователей и карты из сочетания осей вычисляется производное состояние:

| Производное состояние | Сочетание осей | На карте |
| --- | --- | --- |
| Кандидат | планируется, одобрена или смонтирована + не подключена или соглашение | Слои «планируемые» и «установлены, не подключены» |
| Рабочая | смонтирована + подключена | Слой «подключённые к ЕСВ» |
| Неисправна | смонтирована + временно отключена | Слой «подключённые», отметка неисправности |
| Архив | отказано или выведена | Не показывается, доступна в истории и поиске |

### 7.1.3. Карточка камеры

Состав полей — Приложение А. Для каждой группы полей определена ответственная роль; поля, которые ведёт другая роль, владелец не редактирует.

Данные вносятся в два этапа. Этап 1 — заявление: минимум для согласования (наименование, точка на карте, район и адрес, тип камеры по классификатору ЕСВ, планируемый азимут и угол обзора, класс, назначение, целевой ИИ, эталонный кадр). Для подъездных камер и домофонов показываются рекомендации АТК по размещению; на этапе 2 тип подтверждается и сверяется с моделью (поворотная модель и тип «Внешняя» — предупреждение). Этап 2 — после одобрения и монтажа: данные для подключения к ЕСВ (модель, тип камеры по классификатору ЕСВ, канал связи до узла РМТКС — точка РМТКС на объекте или VPN оператора связи, IP-адрес, RTSP URL, учётные данные, фактический азимут и угол обзора, группа камер, описание, техподдержка; рекомендуется фото после монтажа — ДРБ видит его рядом с эталоном ещё до подключения).

Этап 2 покрывает минимум ЕСВ для добавления камеры (название, RTSP URL, широта, долгота, район, группа камер). Пока этап 2 не заполнен полностью, камеру нельзя включить в соглашение с РЯ — проверка на сервере.

Характеристики модели (разрешение, кодеки, ONVIF, климатическое исполнение, степень защиты) хранятся в справочнике моделей, а не в каждой карточке; автопроверка берёт их из справочника.

В таблице реестра показываются основные поля; остальные — в карточке камеры.

Глубина архива единая для всех камер ЕСВ (сейчас 2 592 000 с = 30 суток), задаётся администратором и владельцем не вводится.

Азимут и угол обзора обязательны; значение «0, если неизвестно» не допускается — направление задаётся на карте.

Каждое изменение поля сохраняется в истории: было, стало, кто, когда, основание.

Единицы — человеческие: глубина архива в сутках, углы в градусах, дальность в метрах.

### 7.1.4. Актуальность данных

Раз в год владелец подтверждает актуальность каждой рабочей камеры (камера на месте, контакты верны) — одной операцией для списка камер.

Не подтверждено в течение 30 дней после напоминания — уведомление ДРБ, камера отмечается в отчёте «неподтверждённые».

### 7.1.5. Путь камеры

Для завершённых этапов показываются дата завершения и длительность в рабочих днях, для текущего — сколько камера на этапе; отмечается, если камера возвращалась на доработку. По этим данным считаются метрики процесса.

Для каждой камеры, которая ещё не в ЕСВ, платформа показывает путь из шести этапов: заявление → решение ДРБ → монтаж и данные для ЕСВ → соглашение с РЯ → проверка потока и канала → в ЕСВ. Для текущего этапа видны ответственный (владелец, ДРБ или РЯ) и срок с «светофором». Путь виден в карточке камеры всем ролям в пределах прав и сводно на главной владельца («Камеры в пути к ЕСВ»).

| Этап | Отвечает | Срок |
| --- | --- | --- |
| Решение ДРБ | ДРБ (на доработке — владелец) | 10 рабочих дней с подачи, на доработке срок на паузе |
| Монтаж и данные для ЕСВ | Владелец (новая модель — РЯ) | Срок действия согласования размещения — 6 месяцев с одобрения; по истечении нужно новое заявление |
| Соглашение с РЯ; проверка потока и канала | РЯ | 5 рабочих дней с момента, когда данные этапа 2 приняты |

### 7.1.6. Контроль прохождения (ДРБ)

У ДРБ — экран «Контроль прохождения камер»: сколько камер на каждом этапе и сколько из них просрочено; список камер в пути с этапом, ответственным, временем на этапе и сроком; фильтры по ответственному (ДРБ, владелец, РЯ) и «только просроченные»; среднее время каждого этапа по завершённым камерам в сравнении с нормативом. Плитки кликабельны и открывают соответствующий список.

## 7.2. Заявления

### 7.2.1. Виды заявлений

| Вид | Кто подаёт | Результат одобрения |
| --- | --- | --- |
| На размещение | Владелец | Для каждой одобренной позиции камера переходит в «одобрена»; отказ — «отказано» (архив) |
| На изменение (перенос, смена ракурса, замена модели на другую) | Владелец | Камера продолжает работать в прежнем виде; после одобрения владелец выполняет изменение и подтверждает его — карточка обновляется, повторяются проверка паспорта и сверка ракурса |
| На вывод | Владелец или ДРБ | РЯ отключает камеру от ЕСВ, затем камера — «выведена» (архив); отказ — «не удалять», камера работает дальше |

Примечание. Замена камеры на такую же модель без изменения места и ракурса выполняется без заявления — обновлением паспорта с повторной автопроверкой.

### 7.2.2. Пакетные заявления

Заявление содержит от 1 до N позиций-камер (N задаётся администратором, по умолчанию 50).

ДРБ принимает решение по каждой позиции отдельно; заявление становится «Рассмотрено», когда решения приняты по всем позициям.

Поддерживаются массовые действия ДРБ (одобрить выбранные позиции) с обязательным просмотром каждой позиции на карте.

### 7.2.3. Подача заявления

Мастер подачи по шагам: место на карте (точка, сектор, адрес подставляется обратным геокодированием) → класс камеры и назначение → эталонный кадр → автопроверки → подача.

Черновик сохраняется автоматически; кнопки «сохранить» нет.

Без эталонного кадра, координат, азимута, угла обзора и класса камеры подать заявление нельзя — проверка на сервере.

Позиции можно загрузить из шаблона Excel с построчной проверкой и отчётом об ошибках.

### 7.2.4. Согласование с силовым блоком

Требуется для назначения «общественная безопасность» и для камер с присвоенным приоритетом (перечень условий настраивается).

Согласование идёт вне системы (переписка). ДРБ фиксирует в ЕРК по каждому ведомству: дату запроса, дату ответа, результат, скан ответа.

Одобрить позицию без зафиксированных ответов всех требуемых ведомств нельзя — проверка на сервере.

Запрос в ведомства формируется по шаблону из данных заявления.

### 7.2.5. Решение ДРБ (КТ1)

По каждой позиции: одобрить, вернуть на доработку, отказать.

Для доработки и отказа обязательна причина из справочника (Приложение Г) и комментарий; можно выбрать несколько причин.

Решение хранится как данные. Документ решения формируется автоматически по шаблону (.docx и .pdf) из этих данных и прикладывается к заявлению.

ДРБ может назначить камере приоритет и уточнить класс.

### 7.2.6. Сроки рассмотрения

Норматив рассмотрения — 10 рабочих дней (настраивается), считается по производственному календарю.

Счётчик останавливается на время доработки у владельца и на время согласования с силовым блоком (настраивается).

В очереди ДРБ показываются остаток срока и «светофор»; просрочка — уведомление руководителю ДРБ.

### 7.2.7. Доработка и отзыв

При доработке владелец видит причины по каждой позиции, исправляет и подаёт повторно; ДРБ видит, что изменилось с прошлой подачи.

Владелец может отозвать заявление до решения; отозванные позиции уходят в архив.

## 7.3. Подключение к ЕСВ

### 7.3.1. Предусловия

Подключить можно только камеру в состоянии «смонтирована», у которой полностью заполнены данные этапа 2, модель прошла автопроверку (7.4) и есть одобренное заявление на размещение.

### 7.3.2. Соглашение с РЯ

Соглашение с РЯ ведётся в ЕРК как отдельная сущность: номер, дата, организация, срок действия, файл.

Рекомендуемая модель — рамочное соглашение на организацию и перечень камер к нему (как «Соглашение № … от …» в ЕКС). Камера включается в перечень — ось ЕСВ переходит в «соглашение». Альтернатива — соглашение на каждую камеру (раздел 17).

РЯ выбирает только из соглашений организации-владельца. Если соглашения нет, РЯ оформляет его в платформе при подключении первой камеры (номер, дата, файл).

Владелец видит раздел «Соглашения с РЯ»: свои соглашения и перечни камер к ним; о включении камеры в перечень получает уведомление.

### 7.3.3. Проверка и добавление в ЕСВ

У РЯ — очередь камер на добавление со сроком (норматив — 5 рабочих дней с момента, когда данные этапа 2 приняты).

Проверка выполняется на одном экране и состоит из четырёх пунктов: (1) карточка — автоматически: данные этапа 2 заполнены, модель в справочнике и соответствует требованиям ЕСВ, камера в соглашении, наименование уникально в ЕСВ; (2) видеопоток — проверка через esvcheck с сервера платформы, учётные данные подставляются из хранилища; (3) канал до узла РМТКС — замер: класс канала, пропускная способность, задержка, джиттер, потери, оценка по 95-му перцентилю за 24 часа; нормы класса А: не менее 2,5 Мбит/с, задержка менее 30 мс, джиттер менее 10 мс, потери менее 0,1 %, нормы класса Б задаёт администратор; (4) запись для ЕСВ — поля в формате импорта ЕСВ (Приложение Д), оператор подтверждает, что параметры верны.

Кнопка «Добавить в ЕСВ» доступна только после всех четырёх пунктов (проверка на сервере). Нажатие создаёт камеру в единой платформе ЕСВ через API; ЕСВ возвращает идентификатор, реестр его сохраняет, ось ЕСВ — «подключена». xlsx-форма и письмо на help@yanao.ru не используются.

Если в данных ошибка — «Вернуть владельцу» с комментарием: владелец получает задачу, срок РЯ на время исправления ставится на паузу, после исправления камера возвращается в очередь.

После добавления платформа проверяет у ЕСВ, что поток идёт, и назначает первую сверку ракурса (КТ2).

Если у ЕСВ нет API для добавления камер, на переходный период платформа формирует файл импорта ЕСВ по выбранным камерам (учётные данные подставляются только в момент выгрузки), оператор загружает его в ЕСВ и вносит полученные идентификаторы.

После подключения владелец получает уведомление и подсказку, что для просмотра видео нужен доступ к ЕСВ (заявка на доступ — этап промышленной версии).

### 7.3.4. Учётные данные камер

RTSP URL владелец вводит полностью, в привычном виде — с логином и паролем (rtsp://логин:пароль@адрес:порт/путь), как сейчас в форме ЕСВ. Сервер извлекает логин и пароль и сохраняет их в хранилище секретов; в карточке, таблицах, выгрузках и ответах API ссылка показывается скрытой: rtsp://логин:••••@адрес:порт/путь.

Если в ссылке нет логина и пароля, их указывают отдельными полями. Для поворотных камер отдельно передаются имя и пароль PTZ-пользователя.

Чтобы сменить пароль, владелец вводит ссылку заново; повторное сохранение скрытой ссылки пароль не меняет.

Полную ссылку с паролем видит только роль «РЯ — оператор» с записью в журнал; в ЕСВ полная ссылка передаётся интеграцией из хранилища.

Адрес потока из RTSP-ссылки и локальный IP-адрес камеры хранятся раздельно: при подключении через проброс портов они различаются (например, поток 10.52.84.41:555 → камера 192.168.1.193).

Доступ к учётным данным — только у роли «РЯ — оператор», с журналированием каждого просмотра и выгрузки.

Принимается любая RTSP-ссылка. Если пароль похож на заводской или простой (проверка по словарю), сервер не блокирует сохранение, а показывает предупреждение и рекомендацию сменить пароль; отмечаются камеры, где пароль не менялся дольше установленного срока. Перевод проверки в блокирующую — решение ДРБ и РЯ (раздел 17).

При миграции из ЕКС учётные данные в реестр не переносятся открытым текстом; РЯ переносит их в хранилище секретов отдельно, камерам с заводскими паролями назначается задача смены пароля.

### 7.3.5. Отключение

Отключение выполняет РЯ: по одобренному заявлению на вывод, по расторжению соглашения или по требованию ДРБ.

Причина отключения обязательна; подписчики уведомляются.

### 7.3.6. Модель, которой нет в справочнике

Если модели нет в справочнике, владелец указывает производителя, модель и тип (фиксированная или поворотная) и прикладывает спецификацию производителя.

Модель уходит на проверку РЯ: РЯ сверяет спецификацию с требованиями ЕСВ и вносит модель в справочник с характеристиками либо отклоняет с причиной.

Пока модель на проверке, камеру нельзя включить в соглашение — проверка на сервере. После внесения модели паспорта всех камер с ней перепроверяются автоматически, владельцы получают уведомление.

Если введённая модель уже есть в справочнике, сервер предлагает выбрать её из списка.

### 7.3.7. Соглашение и паспорт СВН

Действующее соглашение с РЯ (типовое, бессрочное) содержит перечень камер в приложении № 1 «Реестр паспортов средств видеонаблюдения», а изменяется только письменными дополнительными соглашениями — то есть каждая новая камера требует бумажного документа и ручного заполнения паспорта.

Соглашение хранится в платформе: номер, дата, организация, скан подписанного документа (обязателен при оформлении).

Паспорт СВН (приложение № 1) формируется платформой из карточки камеры: идентификация, место размещения, сцена обзора, данные о камере, фрагмент карты с сектором обзора (строится автоматически), фото зоны обзора (фото после монтажа или эталонный кадр). Незаполненные поля подсвечиваются; документ выгружается для печати.

IP-адрес, RTSP, логин и пароль в паспорт не входят — они в хранилище секретов.

Переходный вариант: сформированный паспорт печатается, подписывается, скан прикрепляется к соглашению. Целевой вариант: изменить типовое соглашение так, чтобы перечень камер и паспорта велись в платформе и включение камеры не требовало дополнительного соглашения (раздел 17).

## 7.4. Автоматические проверки

Все проверки выполняются на сервере; пороги задаёт администратор. Каждая проверка либо не пускает дальше, либо предупреждает.

| Когда | Что проверяется | Итог |
| --- | --- | --- |
| Подача заявления | Эталонный кадр, координаты, азимут, угол обзора, класс камеры | Не пускает |
| Подача заявления | Пересечение сектора с секторами существующих камер (доля перекрытия и расстояние — пороги) — вероятное дублирование; требуется обоснование | Предупреждение, обоснование обязательно |
| Подача заявления | Для идентификационных камер — расчёт ширины зоны регистрации: при 60 пикселях между центрами глаз камера Full HD покрывает около 1,9 м; система показывает, сколько камер нужно на заданную ширину прохода | Подсказка |
| Подача заявления | Точка вне границ заявленного МО; точка в «пустом» месте без адреса | Предупреждение |
| Этап 2 (смонтирована → соглашение) | Все поля этапа 2 заполнены; модель есть в справочнике; разрешение 1920×1080, 25 кадров/с; H.264 Main/High (H.265 рекомендуется); RTSP и ONVIF Profile S/T; NTP; двухпотоковый режим; уличное исполнение не хуже −45 °C, IP66; пароль по умолчанию сменён | Не пускает (перечень блокирующих пунктов настраивается) |
| Этап 2 | Отклонение фактического азимута от согласованного больше порога (например, 15°) или фактических координат больше порога (например, 15 м) | Предупреждение, уведомление ДРБ |
| Этап 2, камеры с целевым ИИ | Требования к распознаванию (рекомендации АТК ЯНАО 2023): лица — ширина лица в кадре ≥ 70 px, наклон камеры ≤ 30°, по горизонтали ≤ 45°; ГРЗ — ширина знака ≥ 100 px, дистанция 40–50 м, не более двух полос; силуэты — ≥ 40 px, наклон ≤ 60°; освещённость в зоне распознавания ≥ 150 лк (декларирует владелец) | Предупреждение |
| Подключение | Проверка потока через esvcheck: доступность, порт, разрешение ≥ 1920×1080, 25 кадров/с, кодек H.264 Main/High или H.265, битрейт ≥ 2 Мбит/с; совпадение с моделью из паспорта | Не пускает |
| Подключение | Замер канала по классу А или Б | Не пускает |
| После подключения, после изменения, затем регулярно (по умолчанию раз в квартал) | КТ2: фактический кадр против эталонного | Уведомление ДРБ, камеру не отключает |
| Всё время подключения | Состояние работоспособности из ЕСВ | Неисправность — см. 7.5 |

Примечание. В прототипе КТ2 выполняется как сравнение «было / стало» бок о бок: фактический кадр получается из ЕСВ или загружается РЯ, решение о расхождении принимает человек. Автоматическая метрика схожести кадров и автоматическое распознавание обзора «в стену» — развитие после прототипа.

## 7.5. Эксплуатация и неисправности

ЕРК получает из ЕСВ состояние работоспособности каждой подключённой камеры: работает, проблема с кадром, недоступна (как в разделе «Операторы» ЕКС).

Недоступность дольше порога (например, 60 минут) переводит ось ЕСВ в «временно отключена» и открывает неисправность: заявка автоматически направляется исполнителю техподдержки, указанному в карточке (подрядчик по контракту или сам владелец), уведомления получают владелец и РЯ, начинается отсчёт срока восстановления.

Просрочка срока восстановления — эскалация в ДРБ.

Восстановление потока закрывает неисправность и возвращает «подключена».

Считается доступность камеры за месяц; целевое значение — не ниже 98 % (настраивается).

«Проблема с кадром» (перекрытие, засветка, смена ориентации) — открывает задачу владельцу без смены состояния; повторяющаяся — повод для внеплановой КТ2.

## 7.6. Сверка реестра с ЕСВ

Ежесуточно и по запросу ЕРК сравнивает свои записи со списком камер ЕСВ.

Виды расхождений: камера есть в ЕСВ, но нет в реестре («неучтённая»); в реестре камера подключена, а в ЕСВ её нет; не совпадают данные (координаты, модель, адрес потока, наименование).

Реестр — источник истины: при расхождении данных ЕСВ приводится к реестру; обратное — только решением РЯ с указанием причины.

Расхождения ведутся как задачи со статусами: открыто → в работе → устранено или принято как исключение (с обоснованием). Неучтённые камеры — уведомление ДРБ и РЯ.

Отчёт о сверке: число камер в реестре и ЕСВ, расхождения по видам и МО, динамика.

Примечание. Если РЯ технически может подключить камеру к ЕСВ в обход ЕРК, сверка становится основным инструментом контроля. Если подключение возможно только из ЕРК через API ЕСВ — сверка остаётся контрольной (раздел 17).

## 7.7. Карта

Подложки: картографический сервис ЕКС (WMS или тайлы через серверный прокси) и OpenStreetMap как резерв; подключение новой подложки — настройкой.

Слои: камеры по производным состояниям, секторы обзора, границы МО; тематические слои ЕКС (ДТП, преступления, аварийные участки дорог) как внешние слои при наличии доступа.

Размещение камеры: клик по карте, сектор задаётся перетаскиванием (азимут, угол, дальность) с подсказкой «0° — север, 90° — восток»; числовые значения можно ввести вручную.

Фильтры по МО, организации, классу, состоянию, назначению; кластеризация; поиск по номеру и адресу.

Карта и таблица — два вида одного списка: выбор в одном выделяет в другом.

Слои формируются сервером с учётом прав: владелец не получает техданные чужих камер.

## 7.8. Первичное наполнение и миграция

Источники: 652 камеры, импортированные в ЕКС из ЕСВ; 236 камер раздела «Операторы» ЕКС; 6747 существующих и 899 планируемых камер карты департамента; архив заявлений ЕКС (~1000); выгрузка из ЕСВ.

1. Загрузка каждого источника в промежуточную область с пометкой источника.

2. Сопоставление записей между источниками: по идентификатору ЕСВ, номеру ЕКС, координатам (в пределах заданного расстояния) и адресу.

3. Вероятные дубли и конфликты — на ручное разрешение РЯ и ДРБ в интерфейсе сопоставления.

4. Запись в реестр: подключённые камеры — «смонтирована + подключена» с пометкой «дозаполнить паспорт»; планируемые — «планируется» без заявления с пометкой «требуется заявление»; архив заявлений ЕКС — как история.

5. Массовое дозаполнение: выгрузка шаблона Excel по организации, заполнение, загрузка с построчной проверкой.

6. Учётные данные — см. 7.3.4. Сопоставление статусов ЕКС и ЕРК — Приложение В.

## 7.9. Уведомления

| Событие | Кому |
| --- | --- |
| Подано заявление | ДРБ (очередь), владельцу — подтверждение |
| Решение по позиции (одобрено, доработка, отказ) | Владелец |
| Остаток срока рассмотрения меньше 2 дней; просрочка | Специалист ДРБ; при просрочке — руководитель ДРБ |
| Подано заявление на вывод | ДРБ, РЯ, все подписчики камеры (полиция, аналитика) |
| Камера готова к подключению; подключение подтверждено или отклонено | РЯ; владелец |
| Неисправность; просрочка восстановления | Исполнитель техподдержки (заявка), владелец, РЯ; ДРБ при просрочке |
| Расхождение ракурса (КТ2) | ДРБ |
| Неучтённая камера по сверке | ДРБ, РЯ |
| Напоминание о подтверждении актуальности | Владелец |

Каналы: в интерфейсе ЕРК и электронная почта; вебхук во внешнюю систему.

Подписка на камеру, организацию, МО или вид события.

## 7.10. Отчёты

Реестр по МО, организации, классу, производному состоянию — с выгрузкой в Excel.

Сроки рассмотрения заявлений ДРБ, просрочки.

Исходы и причины решений ДРБ.

Сверка с ЕСВ и расхождения.

Неисправности и доступность камер.

Полнота паспортов и неподтверждённые карточки.

## 7.11. Документы

Шаблоны: решение ДРБ, запрос в ведомства силового блока, уведомление о выводе, протокол подключения РЯ.

Документы формируются из данных системы (.docx, .pdf), хранятся с версиями.

Подписание электронной подписью — вне прототипа (раздел 17).

## 7.12. Администрирование

Справочники: МО с кодами (13 МО, включая Лабытнанги, едины для всех форм), организации и их типы, назначения, классы камер, целевой ИИ, типы камер по классификатору ЕСВ (внешняя, внешняя поворотная, внутриобъектовая, подъездная, домофон), производители и модели с техническими характеристиками, точки агрегации (узлы РМТКС), группы, причины решений, классы каналов и их нормы, ведомства силового блока, подрядчики техподдержки.

Маска наименования камеры.

Пороги проверок, нормативы сроков, производственный календарь.

Шаблоны документов и уведомлений.

Пользователи, роли, привязка к организациям.

Настройки интеграций без изменения кода.

## 7.13. Аудит

Журнал всех действий пользователей и системы, включая просмотры учётных данных камер, выгрузки и изменения прав.

Срок хранения журнала — не менее 3 лет; журнал не редактируется; выгрузка для проверок.

# 8. Модель данных

Основные сущности (логическая модель; физическая проектируется разработчиком):

| Сущность | Назначение и ключевые связи |
| --- | --- |
| Camera | Камера: номер, внешние идентификаторы, МО, организация-владелец, эксплуатант, состояние по двум осям, класс, приоритет, геометрия (точка + сектор), ссылка на эталонный кадр |
| CameraPassport | Технические сведения смонтированной камеры (Приложение А, группа «Оборудование») |
| CameraHistory | Изменения полей камеры: поле, было, стало, автор, время, основание |
| Application | Заявление: вид, организация, статус, сроки, версии подачи |
| ApplicationItem | Позиция заявления: ссылка на камеру, предлагаемые данные, решение |
| Decision | Решение ДРБ по позиции: исход, причины, комментарий, автор, дата, документ |
| SecurityApproval | Согласование ведомства силового блока по позиции: ведомство, даты, результат, скан |
| Agreement | Соглашение с РЯ: номер, дата, организация, срок, файл; перечень камер |
| EsvConnection | Подключение камеры: протокол проверки, замер канала, класс канала, итог, идентификатор ЕСВ, даты подключения и отключения |
| CheckResult | Результат автоматической проверки: вид, объект, итог, детали |
| ViewCheck | Сверка ракурса (КТ2): эталонный и фактический кадр, результат, кто решил |
| HealthEvent, Incident | Состояния работоспособности из ЕСВ; неисправность со сроком восстановления |
| Discrepancy | Расхождение сверки с ЕСВ: вид, данные сторон, статус разбора |
| SecretRef | Ссылка на учётные данные камеры в хранилище секретов, дата передачи и последней смены |
| Organization, User, Role | Организации, пользователи, роли и права |
| Subscription, Notification | Подписки и отправленные уведомления |
| File, Document | Файлы и сформированные документы с версиями |
| Dictionary* | Справочники (раздел 7.12) |
| AuditEvent | Журнал аудита |

# 9. Состояния и переходы

## 9.1. Заявление

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| Черновик | Создаётся и сохраняется автоматически, не подано |
| Подано | Ожидает рассмотрения ДРБ, идёт срок |
| На согласовании в силовом блоке | Ожидаются ответы ведомств по одной или нескольким позициям |
| На рассмотрении | ДРБ взял в работу |
| На доработке | Возвращено владельцу; срок остановлен |
| Рассмотрено | Решения приняты по всем позициям |
| Отозвано | Отозвано владельцем до решения |

| Из | В | Кто | Условие |
| --- | --- | --- | --- |
| Черновик | Подано | Владелец | Обязательные данные и блокирующие проверки пройдены |
| Подано | На рассмотрении | ДРБ | Взято в работу |
| На рассмотрении | На согласовании в силовом блоке | ДРБ / система | Есть позиции, требующие согласования |
| На согласовании в силовом блоке | На рассмотрении | ДРБ | Ответы всех требуемых ведомств зафиксированы |
| На рассмотрении | На доработке | ДРБ | Хотя бы одна позиция возвращена на доработку, остальные решены или ждут |
| На доработке | Подано | Владелец | Повторная подача |
| На рассмотрении | Рассмотрено | Система | Решения по всем позициям |
| Черновик, Подано, На доработке | Отозвано | Владелец | До решения ДРБ |

## 9.2. Камера: ось «Размещение»

| Код | Состояние | Как попадает |
| --- | --- | --- |
| planned | Планируется | Подано заявление на размещение с этой камерой; импорт планируемых камер |
| permitted | Одобрена | Решение ДРБ «одобрить» |
| installed | Смонтирована | Владелец подтвердил монтаж и внёс паспорт; импорт действующих камер |
| retired | Выведена (архив) | Одобрено заявление на вывод и камера отключена от ЕСВ |
| rejected | Отказано (архив) | Решение ДРБ «отказать»; отзыв заявления |

## 9.3. Камера: ось «Подключение к ЕСВ»

| Код | Состояние | Как попадает |
| --- | --- | --- |
| none | Не подключена | По умолчанию |
| agreement | Соглашение | Камера включена в соглашение с РЯ; допустимо только для «смонтирована» с принятым паспортом |
| connected | Подключена | РЯ подтвердил подключение; восстановление после неисправности |
| suspended | Временно отключена | Недоступность дольше порога; ручная приостановка РЯ |
| disconnected | Отключена | Отключение РЯ по выводу, расторжению соглашения или требованию ДРБ |

## 9.4. Правила связи осей

Переход в «соглашение» и дальше — только при размещении «смонтирована».

Переход размещения в «выведена» — только при подключении «отключена» или «не подключена».

Отказ РЯ в подключении возвращает ось ЕСВ в «не подключена», размещение остаётся «смонтирована».

Одобренное заявление на изменение не меняет осей: камера остаётся «смонтирована + подключена», меняются данные карточки после подтверждения выполнения.

# 10. Интеграции

| Система | Что нужно | Как (вариант для прототипа) |
| --- | --- | --- |
| ЕСВ | Добавление камеры в ЕСВ по данным карточки — вместо xlsx-формы по почте; список камер с идентификаторами для сверки; состояния работоспособности; кадр для КТ2; отключение | API ЕСВ (тип API NETRIS); при отсутствии доступа — выгрузка в формате импорта ЕСВ (Приложение Д), учётные данные подставляются из хранилища секретов только в защищённом канале, не по почте |
| esvcheck | Проверка RTSP-потока камеры при подключении и массово — для мониторинга | API сервиса из серверной части платформы; учётные данные — из хранилища секретов |
| ЕКС | Подложка, тематические слои ДТП и преступлений; выгрузка данных для миграции | WMS или тайлы через серверный прокси; разовая выгрузка из базы ЕКС или по API |
| ЕСИА | Вход внешних заявителей | В прототипе — локальные учётные записи; ЕСИА — промышленный этап |
| AD | Вход сотрудников ДРБ и РЯ | Через Keycloak или аналог; в прототипе опционально |
| Почта | Уведомления | SMTP-сервер заказчика |
| Производственный календарь | Расчёт сроков в рабочих днях | Справочник, загружаемый администратором |

Все интеграции реализуются адаптерами за общим интерфейсом; адреса, ключи и форматы задаются в настройках, а не в коде.

# 11. Требования к информационной безопасности

## 11.1. Общие требования

Разграничение доступа по ролям на сервере для каждого запроса API.

Шифрование соединений (TLS); пароли пользователей в ЕРК не хранятся (вход через провайдер идентификации).

Персональные данные (ФИО, телефоны, почта контактных лиц) обрабатываются по 152-ФЗ, в минимальном объёме.

Если ЕРК получит статус государственной информационной системы, требования к защите определяются актуальными требованиями ФСТЭК России к ГИС и моделью угроз; класс защищённости определяется при проектировании промышленной версии.

Защита от массовой выгрузки данных: ограничение частоты запросов, журналирование выгрузок.

Прототип разворачивается в контуре заказчика или работает на обезличенных данных; учётные данные реальных камер в прототип не загружаются без решения заказчика.

## 11.2. Учётные данные камер

Хранятся только в хранилище секретов, в зашифрованном виде; в базе реестра и в журналах приложения — никогда.

Не отображаются в карточке, в таблицах, в выгрузках и в ответах API общего назначения.

Выдаются отдельным запросом API только роли «РЯ — оператор»; каждый запрос журналируется с указанием цели.

Заводские и простые пароли выявляются по словарю и отмечаются предупреждением; ведётся срок последней смены пароля.

## 11.3. Сведения о камерах общественной безопасности

Точное расположение и секторы части камер может быть служебной информацией. ЕРК должен поддерживать признак ограниченного доступа у камеры: такие камеры не показываются на карте чужим организациям и потребителям без соответствующих прав. Критерии присвоения признака определяет ДРБ (раздел 17).

# 12. Требования к интерфейсу

## 12.1. Рабочие места по ролям

| Рабочее место | Главный экран | Ключевые действия |
| --- | --- | --- |
| Владелец | «Требует действия»: доработки, дозаполнение паспортов, подтверждение монтажа и актуальности, неисправности | Мастер заявления, мои камеры (таблица + карта), мои заявления |
| ДРБ | Очередь заявлений со сроками и «светофором» | Карточка заявления: позиции на карте, эталонные кадры, существующие камеры рядом; решение по позиции в один клик с причиной; силовой блок; расхождения ракурса; отчёты |
| РЯ | Очередь на подключение, неисправности, расхождения сверки | Протокол подключения и замер канала, подтверждение или отказ, отключение, учётные данные, сопоставление при миграции |
| Администратор | Справочники и настройки | Пользователи, пороги, шаблоны, интеграции |

## 12.2. Общие требования

Карта и таблица рядом, а не таблица поверх карты; интерфейс не обрезается на экране 1366×768 и масштабируется до 1920×1080 и выше.

Автосохранение черновиков; понятные сообщения об ошибках с указанием, что исправить.

Состояния показываются словами и цветом одинаково во всех местах; у каждого состояния — пояснение.

Человеческие единицы измерения; даты и время — местное время ЯНАО (UTC+5).

Поддерживаемые браузеры — актуальные версии Яндекс Браузера, Chrome, Firefox.

Язык интерфейса — русский.

# 13. Прототип

## 13.1. Цель

Проверить модель реестра и ключевые сценарии на реальных данных двух пилотных МО с участием ДРБ, РЯ и владельцев камер, получить замечания пользователей и уточнить ТЗ для промышленной системы.

## 13.2. Входит в прототип

1. Реестр камер: карточка, две оси состояния, производные состояния, история, архив.

2. Заявления на размещение (пакетные), доработка, отзыв, решение ДРБ по позиции с причинами, сроки с «светофором».

3. Фиксация согласований силового блока.

4. Заявление на вывод с уведомлением подписчиков и отключением.

5. Заявление на изменение (перенос, ракурс, модель) — упрощённо: одобрение и подтверждение выполнения.

6. Паспорт СВН с автопроверкой по справочнику моделей и требованиям ЕСВ.

7. Подключение: соглашение (рамочное + перечень), протокол РЯ с ручным вводом замеров, подтверждение или отказ.

8. Учётные данные камер в хранилище секретов с журналом доступа.

9. Автопроверки при подаче: обязательные данные, пересечение секторов.

10. Карта: подложка OSM и, при доступе, ЕКС; слои по состояниям; размещение сектора.

11. Миграция данных двух пилотных МО из ЕКС с интерфейсом сопоставления и массовым дозаполнением через Excel.

12. Сверка с ЕСВ по файлу выгрузки, реестр расхождений.

13. КТ2 в виде ручного сравнения «было / стало».

14. Уведомления в интерфейсе и по почте.

15. Роли и права (раздел 5), вход по локальным учётным записям.

16. Журнал аудита.

17. REST API с опубликованной спецификацией OpenAPI.

18. Базовые отчёты: реестр по МО, сроки рассмотрения, причины решений, расхождения сверки.

## 13.3. Не входит в прототип

Вход через ЕСИА и электронная подпись документов.

Онлайн-интеграция с API ЕСВ (в прототипе — файловый обмен), подключение и отключение камеры в ЕСВ из ЕРК.

Автоматическое сравнение кадров для КТ2 и автоматическое распознавание обзора «в стену».

Мониторинг работоспособности в реальном времени (в прототипе — загрузка состояний файлом).

Аналитика покрытия и «белых пятен», тепловые карты.

Аттестация по требованиям ИБ.

Мобильная версия.

## 13.4. Данные для пилота

Два пилотных МО по выбору заказчика: одно с большим числом заявлений в ЕКС и одно с большим числом камер, импортированных из ЕСВ (например, Лабытнанги и Ноябрьск).

Выгрузка из ЕКС по этим МО (заявления, камеры, соглашения) и выгрузка из ЕСВ для сверки.

Справочник моделей камер — из ЕКС («Модели камер», «Управление моделями»), дополненный характеристиками для автопроверки паспорта.

## 13.5. Демонстрационные сценарии

1. Владелец подаёт пакетное заявление на три камеры; одна из них пересекается с существующей — система требует обоснования.

2. ДРБ одобряет одну позицию, вторую возвращает на доработку с причиной, по третьей фиксирует ответы силового блока и одобряет; срок и «светофор» видны в очереди.

3. Владелец исправляет позицию и подаёт повторно; ДРБ видит изменения.

4. Владелец подтверждает монтаж и вносит данные для ЕСВ, вставив RTSP-ссылку с паролем: пароль скрывается, простой пароль даёт предупреждение; модель с неподходящим кодеком не проходит автопроверку.

5. РЯ включает камеру в соглашение, вносит протокол замера канала, подтверждает подключение; учётные данные видит только РЯ, просмотр попадает в журнал.

6. Загрузка выгрузки ЕСВ выявляет неучтённую камеру и расхождение координат; ДРБ и РЯ получают уведомления.

7. Владелец подаёт заявление на вывод; полиция как подписчик получает уведомление до отключения.

8. Миграция: данные пилотного МО загружены из ЕКС, дубли разрешены в интерфейсе сопоставления, 50 камер дозаполнены через Excel.

9. Любое действие сценариев 1–8 воспроизводится через API с тем же результатом; попытка недопустимого перехода через API отклоняется сервером.

## 13.6. Ориентировочные сроки

| Этап | Длительность | Результат |
| --- | --- | --- |
| Проектирование | 2 недели | Модель данных, таблицы переходов, макеты рабочих мест, спецификация API |
| Разработка | 6–8 недель, итерации по 2 недели с показом | Работающий стенд по разделу 13.2 |
| Пилот | 2–4 недели | Работа пилотных МО, ДРБ и РЯ; журнал замечаний |
| Итоги | 1 неделя | Отчёт о пилоте, уточнённое ТЗ промышленной версии |

Примечание. Сроки ориентировочные и уточняются с разработчиком после этапа проектирования.

## 13.7. Результаты прототипа

Развёрнутый стенд в контуре заказчика или согласованном окружении.

Исходный код и скрипты развёртывания; права на код — у заказчика.

Спецификация OpenAPI, описание модели данных, таблицы переходов.

Краткие инструкции для ролей владельца, ДРБ, РЯ, администратора.

Отчёт о пилоте с замечаниями пользователей и предложениями к промышленной версии.

# 14. Нефункциональные требования

| Требование | Прототип | Промышленная версия |
| --- | --- | --- |
| Объём | До 10 000 камер, до 300 пользователей | До 20 000 камер, до 1000 пользователей |
| Отклик | Не более 2 с для 95 % операций; карта с кластеризацией — не более 3 с | То же |
| Доступность | Рабочее время, без резервирования | Не ниже 99 % в рабочее время, плановые работы согласуются |
| Резервное копирование | Ежесуточно, восстановление до вчерашнего дня | Ежесуточно + журнал транзакций; порядок восстановления проверяется |
| Аудит | Все действия, хранение весь пилот | Не менее 3 лет |
| Расширяемость | Новый атрибут камеры и новый справочник — настройкой администратора | То же |
| Интегрируемость | Все действия доступны через API; события — через вебхуки | То же |

# 15. Этапы после прототипа

| Этап | Содержание |
| --- | --- |
| Промышленная версия | Заявка на доступ к просмотру видеоархива ЕСВ в платформе (вместо письма с приказом и xlsx пользователей), ЕСИА, онлайн-интеграция с API ЕСВ (подключение, отключение, состояния, кадры), мониторинг в реальном времени, электронная подпись решений, требования ИБ и аттестация, миграция всех МО, вывод сервиса ЕКС из работы |
| Развитие | Автоматическая метрика схожести кадров для КТ2, распознавание неинформативного обзора, аналитика покрытия и «белых пятен», тепловые карты, отчётность для АПК БГ |

# 16. Критерии приёмки прототипа

1. Все демонстрационные сценарии раздела 13.5 выполняются на стенде с данными пилотных МО.

2. Ни одно правило процесса (обязательные данные, переходы, права) нельзя обойти прямым запросом к API.

3. Владелец не получает от сервера технических данных и контактов камер других организаций.

4. Учётные данные камер не встречаются в базе реестра, журналах приложения, карточках, выгрузках и ответах API общего назначения; каждый доступ к ним виден в журнале.

5. Сверка выявляет все расхождения, заложенные в тестовую выгрузку ЕСВ.

6. Каждое изменение карточки камеры видно в истории с автором, временем и основанием.

7. Спецификация OpenAPI соответствует фактическому API.

8. Интерфейс работоспособен на экране 1366×768 без обрезания элементов.

# 17. Открытые вопросы

| № | Вопрос | Кто решает |
| --- | --- | --- |
| 1 | Может ли РЯ подключить камеру к ЕСВ в обход ЕРК? Есть ли у ЕСВ API для подключения, отключения, выгрузки списка камер и состояний (тип NETRIS)? | РЯ |
| 2 | Рамочное соглашение на организацию с перечнем камер или соглашение на каждую камеру? | РЯ, ДРБ |
| 3 | Какие пункты автопроверки паспорта блокируют подачу, а какие только предупреждают? | ДРБ, РЯ |
| 4 | Нормы канала для класса Б (спутник, сотовая связь). | РЯ |
| 5 | Порог недоступности для перевода во «временно отключена», срок восстановления, кто его утверждает. | РЯ, ДРБ |
| 6 | Периодичность КТ2 после подключения. | ДРБ |
| 7 | Какие изменения требуют заявления: перенос и смена ракурса — да, замена на такую же модель — нет; смена объектива, высоты? | ДРБ |
| 8 | Условия обязательного согласования с силовым блоком и порядок присвоения приоритета. | ДРБ |
| 9 | Какие камеры получают признак ограниченного доступа (раздел 11.3)? | ДРБ |
| 10 | Нужна ли электронная подпись решений ДРБ и соглашений и на каком этапе. | ДРБ |
| 11 | Статус системы (ГИС или нет), оператор системы, место размещения прототипа и промышленной версии. | ДРБ, ДИТиС |
| 12 | Кто владелец и администратор справочника моделей камер. | РЯ |
| 13 | Порядок вывода сервиса ЕКС из работы и переходный период. | ДРБ, оператор ЕКС |
| 14 | Выбор пилотных МО и ответственных от них. | ДРБ |
| 15 | Какие требования к камерам считаются действующими при расхождениях (требования ЕСВ 2025, рекомендации АТК 2023, ТТ АПК БГ) — нужен единый утверждённый перечень. | ДРБ, РЯ |
| 16 | Даёт ли ЕСВ (NETRIS) API для добавления камер или остаётся импорт файлом; кто сопровождает интеграцию. | РЯ |
| 17 | Делать ли проверку заводских и простых паролей блокирующей в промышленной версии (в прототипе — предупреждение). | ДРБ, РЯ |
| 18 | Изменить ли типовое соглашение с РЯ (п. 1.4, 4.2), чтобы перечень камер и паспорта велись в платформе без дополнительных соглашений на каждую камеру. | РЯ, ДРБ, юристы |
| 19 | Нужен ли в паспорте код адреса БТИ или можно использовать код ГАР (ФИАС); что такое база эталонных изображений ЕСВ и можно ли передавать туда эталонный кадр автоматически. | РЯ |

# Приложение А. Карточка камеры

Этап: 1 — при подаче заявления; 2 — после одобрения и монтажа, для подключения к ЕСВ; авто — заполняет система. «Таблица» — поле выводится в таблице реестра, остальные — только в карточке. «Мин. ЕСВ» — поле входит в минимум ЕСВ для добавления камеры.

| Группа | Поле | Этап | Ведёт | Таблица | Мин. ЕСВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификация | Номер в реестре | авто | система | да |  |
|  | Идентификатор ЕСВ | авто | РЯ | да |  |
|  | Краткое наименование | 1 | владелец | да | да |
|  | Наименование по маске | авто | система (маска — ДРБ) | да |  |
| Состояние | Размещение, подключение к ЕСВ, производное состояние | авто | система | да |  |
| Назначение | Класс (обзорная, аналитическая, идентификационная) | 1 | владелец, уточняет ДРБ | да |  |
|  | Целевой ИИ (лицо, ГРЗ, силуэты, без ИИ) | 1 | владелец | да |  |
|  | Назначение | 1 | владелец | да |  |
|  | Приоритет | — | ДРБ | да |  |
|  | Общедоступна; ограниченный доступ | 1 / — | владелец / ДРБ |  |  |
| Место | Район (МО, микрорайон) | 1 | владелец | да | да |
|  | Адрес установки | 1 | владелец | да |  |
|  | Описание места размещения относительно объектов — для паспорта СВН | 2 | владелец |  |  |
|  | Широта, долгота (WGS-84) | 1 | владелец | да | да |
|  | Азимут, угол обзора — планируемые | 1 | владелец |  |  |
|  | Азимут, угол обзора — фактические | 2 | владелец | да |  |
|  | Эталонный кадр | 1 | владелец, утверждает ДРБ |  |  |
| Оборудование | Модель (из справочника или новая — на проверку РЯ) | 2 | владелец | да |  |
|  | Тип камеры по классификатору ЕСВ (внешняя, внешняя поворотная, внутриобъектовая, подъездная камера, домофон) | 1, подтверждается 2 | владелец | да | да |
|  | Дата установки | 2 | владелец | да |  |
|  | Описание (сцена обзора) | 2 | владелец |  |  |
|  | Серийный номер, версия прошивки — для паспорта СВН | 2 | владелец |  |  |
|  | Высота установки — для паспорта внешних камер | 2 | владелец |  |  |
|  | Погрешность азимута, трансляция телеметрии — для паспорта поворотных камер | 2 | владелец |  |  |
|  | Фото после монтажа (рекомендуется) | 2 | владелец |  |  |
|  | Дополнительная информация (необязательно) | 2 | владелец |  |  |
|  | Готовность данных для ЕСВ | авто | система | да |  |
| Подключение | Канал связи: точка РМТКС на объекте или VPN оператора связи; узел РМТКС; оператор | 2 | владелец, проверяет РЯ | да |  |
|  | IP-адрес камеры (локальный) | 2 | владелец, проверяет РЯ | да |  |
|  | RTSP URL — вводится с логином и паролем, в интерфейсе пароль скрыт; адрес потока выделяется из ссылки | 2 | владелец, проверяет РЯ | да (скрыт) | да |
|  | Имя и пароль пользователя — из RTSP-ссылки или отдельными полями; только в хранилище секретов | 2 | владелец | признак |  |
|  | Имя и пароль PTZ-пользователя (для поворотных) — только в хранилище секретов | 2 | владелец | признак |  |
|  | Глубина архива — единая для ЕСВ, не вводится | авто | администратор |  |  |
|  | Группа камер | 2 | владелец | да | да |
| Принадлежность | Организация-владелец | авто | система | да |  |
|  | Исполнитель техподдержки, контакт для заявок, контракт | 2 | владелец | да (исполнитель) |  |
|  | Соглашение с РЯ | — | РЯ | да |  |
| Эксплуатация | Доступность за месяц, неисправность | авто | система | да |  |
|  | Последняя сверка ракурса, подтверждение актуальности | авто | система, владелец |  |  |

Примечание. Угол наклона и дальность обзора в карточку не входят; высота установки — только для паспорта внешних камер. Характеристики модели — разрешение, частота кадров, кодеки, профили ONVIF, NTP, двухпотоковый режим, климатическое исполнение, степень защиты — ведутся в справочнике моделей (раздел 7.12) и используются автопроверкой.

# Приложение Б. Требования к камере для подключения к ЕСВ

Сводно по требованиям ЕСВ ЯНАО (ред. 15.10.2025) с дополнениями по итогам анализа федеральных ТТ АПК БГ. Используются в автопроверке паспорта (7.4); окончательный перечень утверждают ДРБ и РЯ.

| Параметр | Требование | Источник |
| --- | --- | --- |
| Разрешение, частота | 1920×1080, 25 кадров/с | ЕСВ |
| Кодирование | H.264 Main/High обязательно; H.265 рекомендуется | ЕСВ, уточнено |
| Протоколы | RTSP; ONVIF Profile S и T | ЕСВ + АПК БГ |
| Потоки | Однопотоковый и двухпотоковый режимы; CBR и VBR | ЕСВ |
| Битрейт | Основной поток 2048–4096 кбит/с; дополнительный — до 512 кбит/с | ЕСВ, уточнено |
| Время | Синхронизация по NTP | ЕСВ |
| Обработка изображения | BLC, день/ночь, регулировки яркости и контраста, шумоподавление | ЕСВ |
| Климат | Уличное исполнение не хуже −45 °C, IP66, обогрев стекла; IK10 в доступных местах | Анализ, для ЯНАО |
| Безопасность | Заводской пароль сменён; UPnP, P2P и облачные сервисы производителя отключены; камера не публикуется в интернет; прошивка актуальна | Анализ, АПК БГ |
| Канал, класс А | ≥ 2,5 Мбит/с на сумму потоков, задержка < 30 мс, джиттер < 10 мс, потери < 0,1 %, 95-й перцентиль за 24 ч | ЕСВ, уточнено |
| Канал, класс Б | Смягчённые нормы (задаются), только обзорное наблюдение | Анализ |
| Идентификационные камеры | Не менее 60 пикселей между центрами глаз, наклон лица не более 15°, освещённость лица не менее 50 лк | АПК БГ |
| Аналитические камеры | Поворотные камеры не рекомендуются; наклон оптической оси 15–90° | АПК БГ |

# Приложение В. Сопоставление состояний ЕКС и ЕРК

Используется при миграции (7.8).

| ЕКС: статус камеры | ЕКС: работоспособность | ЕРК: размещение | ЕРК: подключение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая | — | planned | none | Заявление переносится как поданное |
| На доработке | — | planned | none | Заявление — «На доработке» |
| Одобрено | — | permitted | none |  |
| Отказано | — | rejected | none | Архив |
| Смонтировано | — | installed | none |  |
| Подтверждено | Работает | installed | connected |  |
| Подтверждено | Проблема с кадром | installed | connected | Задача владельцу |
| Подтверждено | Недоступна | installed | suspended | Открывается неисправность |
| Импортировано из ЕСВ | любая | installed | connected | Пометка «дозаполнить паспорт» |
| Демонтировано | Удалена | retired | disconnected | Архив |
| любой | Уточнение | по статусу | по статусу | Расхождение на разбор |
| любой | План | planned | none | Требуется заявление, если его нет |
| Существующие камеры карты департамента | — | по сопоставлению | по сопоставлению | Не найденные в ЕСВ — на разбор |
| Планируемые камеры карты департамента | — | planned | none | Требуется заявление |

# Приложение Г. Причины решений ДРБ (начальный справочник)

| Код | Причина | Применяется к |
| --- | --- | --- |
| R01 | Ракурс неинформативен (обзор «в стену», в пустое место) | доработка, отказ |
| R02 | Дублирует обзор существующей камеры без обоснования | доработка, отказ |
| R03 | Нет или неверный эталонный кадр | доработка |
| R04 | Неверные координаты или азимут | доработка |
| R05 | Не получено согласование ведомства силового блока | доработка |
| R06 | Отрицательное заключение ведомства силового блока | отказ |
| R07 | Класс камеры не соответствует назначению (например, идентификация без требуемой геометрии) | доработка |
| R08 | Место не соответствует приоритетам размещения | отказ |
| R09 | Неполный комплект документов | доработка |
| R99 | Иное (комментарий обязателен) | доработка, отказ |

# Приложение Д. Данные для импорта камеры в ЕСВ

Платформа формирует запись для ЕСВ из карточки камеры; заявитель форму импорта не заполняет. Сопоставление с формой добавления камер в ЕСВ (версия 27.03.2026):

| Колонка ЕСВ | Смысл | Источник в ЕРК |
| --- | --- | --- |
| id | Идентификатор в ЕСВ | Присваивается ЕСВ, хранится как идентификатор ЕСВ |
| name | Наименование (уникальное) | Наименование по маске |
| description | Описание | Описание (этап 2) |
| lat, lng | Координаты | Точка на карте (этап 1) |
| district | Округ | МО из единого справочника |
| address | Адрес | Адрес установки (этап 1) |
| groups | Группа | Группа камер (этап 2) |
| sourceUrl | RTSP URI | Полная RTSP-ссылка с логином и паролем, собирается интеграцией из хранилища секретов |
| hasPTZ, cameraType | PTZ, тип | Тип камеры по классификатору ЕСВ |
| vend, model | Производитель, модель | Справочник моделей |
| ip, port | Адрес камеры | Этап 2 |
| login, password, ptzLogin, ptzPassword | Учётные данные | Только хранилище секретов; передаются в ЕСВ по защищённому каналу интеграции |
| apiType, archiveLength | Тип API, глубина архива | Константы платформы (NETRIS; 2 592 000 с) |
| defaultAzimuth, defaultViewAngle | Азимут, угол обзора | Фактические азимут и угол (этап 2); ноль не допускается |
| extendedInfo | Информация о соглашении | Ссылка на соглашение с РЯ |

# Приложение Е. Паспорт СВН — источники полей

Паспорт (приложение № 1 к соглашению с РЯ) формируется платформой. Соответствие полей действующей форме:

| Поле паспорта | Источник в ЕРК |
| --- | --- |
| Идентификатор СВН в системе владельца | Номер камеры в реестре |
| Дата и номер в базе эталонных изображений ЕСВ | Из ЕСВ после добавления (раздел 17, вопрос 19) |
| Город/село, район | МО и район из точки на карте |
| Код адреса и адрес (БТИ) | Адрес установки; код — из справочника адресов (раздел 17) |
| Координаты WGS-84 | Точка на карте — вручную не вводятся, порядок координат не путается |
| Азимут (неповоротные) / погрешность азимута (поворотные) | Фактический азимут / погрешность из данных этапа 2 |
| Высота размещения (внешние) | Этап 2 |
| Описание места размещения | Этап 2 |
| Тип размещения (внутренняя/внешняя) | Из типа камеры по классификатору ЕСВ |
| Описание сцены обзора | Описание (этап 2) |
| Модель, серийный номер, версия прошивки | Справочник моделей и этап 2 |
| PTZ-управление, трансляция телеметрии | Из модели и этапа 2 |
| Фрагмент карты с сектором обзора | Строится платформой автоматически |
| Скриншот/фото зоны обзора | Фото после монтажа или эталонный кадр |
| Фото места установки, домового знака | По желанию владельца (раздел 17) |